盐城幼儿师范高等专科学校

海洋路校区教学楼课桌椅搬运项目

简易采购文件

项目编号：JJ2022001

盐城幼儿师范高等专科学校

二O二二年一月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 询价供应商须知	6

第三章 评标办法（符合性最低价中标法）	6

第四章 合同条款及格式	7

第五章 投标文件格式	23

第一章 采购公告

因 国资处(学院/部门)申请，经学校批准实施本项目采购，基建办按照《盐城幼儿师范高等专科学校小额采购管理办法》 规定组织简易询价，欢迎符合相关条件的询价供应商前来询价。

一、项目概况与采购需求

1、项目需求：北校区2号教学楼一二三层24间教室统一更换为固定式课桌椅、新讲台（2021年采购），四五层统一调整为浅蓝色桌面课桌椅（2018年采购）。北校区3号教学楼一二三层23间教室统一更换为固定式课桌椅、新讲台（2021年采购），四五层统一调整为深蓝色桌面课桌椅（2020年采购）。剩余的蓝色课桌椅更换30套到1号教学楼1间教室、80套到科技楼3间教室，其余约600套存放于国资仓库（北校区2个仓库、南校区2个仓库）。35间（1号教学楼1间、2号教学楼24间、3号教学楼7间、科技楼3间）原有课桌椅中2016年之前采购的，统一搬运到北校区国资仓库。

初步搬运方案为2、3号教学楼中31间教室原有2016年之前采购的课桌椅及47张讲台、1号教学楼1间和科技楼3间教室原有2016年之前采购的课桌椅搬运至北校区国资仓库。2号教学楼一二三层中13间教室原有的蓝色桌面课桌椅搬至四五层13间教室。3号教学楼一二三层中16间教室原有的蓝色桌面课桌椅搬运至1号教学楼311（1间，30套）、科技楼203、204、206（3间计80套），剩余约600套课桌椅存放于国资仓库（北校区2个仓库、南校区2个仓库）。北校区4、8号仓库约300套旧课桌椅需清空报废。

具体详见《工程量清单报价表》，采购人保留对上述采购范围、数量等进行适当调整的权利，询价供应商无条件服从，不得异议。

2、项目规模：预算约2.82万元，采购最高限价为2.6万元，询价供应商的报价不得超过最高限价。

3、施工地点：采购人指定地点。

4、工期： 3日历天，计划工期以合同为准。

5、质量要求及验收标准：满足采购人要求。

二、询价供应商资格要求

1、询价供应商必须为能签订合同的独立法人；

2、询价供应商必须能出具符合本询价项目实际、满足税务部门要求的发票；

3、本项目不接受联合体；

三、询价文件提供（获取）信息

1、本询价文件提供：在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏发布。本询价文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤处招标信息栏发布的信息更正公告。

2、询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任

四、响应文件接收信息

1、响应文件接收时间：2022年1月27日8:30-9:00

2、投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号) 后勤处会议室。

3、其他要求：询价供应商授权询价代表必须携带本人有效身份证，否则投标文件不予接收。

五、开标有关信息

1、开标时间：2022年1月27日9:00

2、开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)后勤处会议室

六、询价采购联系事项

1、基建办联系人：王老师   ，联系电话：15365779966。

七、询价响应文件制作份数要求

1、正本份数：1份   副本份数：2份

八、询价保证金

1、本次询价保证金金额为人民币 1000元整。

2、询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价响应文件一起送达询价响应文件接收地点（不要密封在响应文件中，询价响应文件必须密封）。

3、询价保证金必须为现金，不密封，询价供应商代表现场注明询价保证金金额并签字。

4、对于未按要求提交询价保证金的询价，将被视为非响应性询价而予以拒绝。

5、未中标的询价供应商的询价保证金在开标结束后当场退还。

九、现场踏勘

1、询价供应商须在投标前自行组织现场踏勘，可自行到拟建现场踏勘；也可以联系采购人现场探勘联系人：王老师 ，联系电话：15365779966。如因询价供应商踏勘现场引起的一切后果自负。

2、询价供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、询价供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制及水电施工条件等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，询价供应商中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向询价供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，询价供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

第二章 询价供应商须知

| 1 | 询价供应商要求澄清采购文件 | 时 间： 2022年1月 27日8时前。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 形 式：书面或邮件。 |
| 2 | 采购人澄清或修改采购文件 | 时 间：投标截止时间前。 |
|  |  | 媒 介：网上获取，询价供应商在开标截止时间前应上网查询。 |
| 3 | 投标文件装订要求 | 正本与副本分别装订成册，询价响应文件必须密封。 |
| 4 | 是否退还投标文件 | 否，除资格审查资料原件外。 |
| 5 | 采购监督部门 | 名 称：盐城幼儿师范高等专科学校监察室 联系人：秦春 电 话：15365779622 |

第三章 评标办法（符合性最低价法）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质证书 | 加盖询价供应商公章的有效的资质证书复印件（两种） |
| 投标文件组成及格式 | 符合采购文件规定 |
| 投标报价 | 报价唯一、不高于采购控制价 |
| 投标报价有算术错误 | (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
| 投标保证金 | 符合采购文件规定 |
| 工 期 | 符合采购文件规定 |
| 质量要求 | 符合采购文件规定 |
| 货物品牌 | 符合采购文件规定 |
| 付款方式 | 符合采购文件规定 |
| 技术响应 | 符合采购文件要求，无重大偏差。是否存在重大偏差由采购小组评议确定。 |
| 确定中标方式 | 经询价小组确认符合性投标人中报价最低的为中标人。如报价相同，须当场进行第二轮报价，第二轮报价最低的为中标人。以此类推。(小额项目中标不公示、中标续日签订合同) |

- 合同条款及格式

甲  方：盐城幼儿师范高等专科学校

地  址：盐城市学海路28号

联系人：

电  话：

乙  方：

地  址：

联系人：

电  话：

根据盐城幼儿师范高等专科学校2022年     月    日组织的询价采购活动结果，结合《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校                           项目采购有关事项协商一致，共同达成本合同。

一、货物内容

1、货物名称、品牌、型号规格、数量（单位）、单价：详见合同附件一《工程量清单报价表》。

2、 质量要求及验收标准：

①本工程甲方要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，乙方必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，乙方还将承担给甲方造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题乙方必须同时向甲方承担承包范围内工程总造价3%的违约金。

②乙方须严格按照设计图纸（含草图）、质量标准、验收规范等组织施工，接受甲方、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受甲方以每次2000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受甲方以每次5000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受甲方以每次10000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。若未按照甲方要求及时整改到位的甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。

③乙方须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，乙方最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报质量监督部门验收通过，否则甲方不予认可。

3、验收要求按照甲方要求执行。

4、免费保修按照采购文件执行。

二、合同形式及金额

1、合同形式：固定全费用综合单价合同，合同综合单价一律不调整，中标全费用综合单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增；

2、合同价已经包含完成本采购文件约定的所有工作的全费用，包括乙方为完成采购文件（含货物清单）确定的采购范围内的以及中标后经甲方确认的范围内的所有工作内容，进行货物采购、供应、运输、安装、调试及质保期内的售后服务等服务工作而涵盖的所有费用。投标单价主要包括（但不限于）：完成本项目所有主辅材料含标准配置的采购费用、完成本项目所有机械工具的一切费用、完成本项目所有人员施工的一切费用、货物价格(含设计费)、包装费、运输费、卸货费、安装费、检测费（含声学检测、环保检测等检测费用）、管理费、利润、规费、税金（增值税）、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、规范安全施工、工完场清等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。

3、合同金额：本合同金额为人民币（大写）：                （￥_____元）。本合同价款包含乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

1、乙方应在与甲方签订合同前，将 1000 元履约保证金直接转（汇）至甲方指定账户或由工地代表                  暂为保存。

2、如乙方出现不及时与甲方签订合同，或乙方不能按期供货、完工，或所供货物不符合合同约定，或因货物或安装施工质量问题等导致验收不合格等情况，乙方的履约保证金不予返还，同时，甲方将取消其中标人资格并拒付货款。

3、履约保证金待货物安装结束并竣工验收合格后一次性无息退还。

五、工期及地点

1、计划开工日期：2022年  月   日，计划竣工日期：2022年  月   日。

2、工期总日历天数： 3 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；具体时间以甲方要求为准，乙方无条件服从。

3、 方式：乙方承担完成采购文件约定工作量的一切费用。

4、 地点：甲方指定地点。

六、合同款支付

1、本项目无预付款，经甲方组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的100%【如实际工程量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际工程量超过合同量，则以合同量为支付基数】；

2、由于甲方是全额财政单位，建设资金来源于财政，乙方不得因每年1月—3月之间政府财政支付窗口原因导致无法支付费用为由主张费用或延期付款违约责任。

3、款项支付前，乙方应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。

七、乙方工程项目部管理人员

乙方中标后、合同签署前必须按照以下要求组建项目部，项目部成员至少包含但不限于以下专业技术人员：项目负责人1人、安全员1人，以上人员岗位可以兼任。

项目部组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 执（职）业资格证名称及编号 | 身份证号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、竣工验收：项目完工后，乙方根据甲方要求完善竣工结算资料（一式三套，包括电子版资料）等书面资料，填写《竣工验收申请表》提请甲方工地代表进行竣工验收，甲方进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为第一次工程款支付和工程保修期开始的依据。否则可视为仍未完工，一切责任由乙方承担，乙方不得以完成施工时间作为竣工时间。

九、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。

5.乙方承诺仅甲方有权进行变更调整。发生变更时，乙方承诺将按照甲方书面的变更通知进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，乙方承诺将在收到变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给甲方，如乙方未在上述时间内向甲方报送，则视为乙方已放弃主张变更费用增加及工期顺延的权利。

6、乙方承诺将严格执行甲方基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和甲方的书面确认方才有效，否则视为乙方自动让利，相关施工工作量不纳入决算。

7、乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工阶段的任何要求，不会以因甲方不同意进行变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。

乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工阶段变更要求（包括采购人增加或调整甲供材项目或数量），不会以因甲方提出的变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。

十、违约责任

1、本工程严禁乙方转包和违法分包，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，且乙方应向甲方支付本合同总价30%的违约金。

2、如乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方应按合同总价的千分之 一 （如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向甲方支付违约金；违约金甲方有权从应付乙方的工程款之中直接扣除或直接向乙方收取。

3、乙方不得以任何理由拒绝移交工程或向甲方逾期移交工程；否则，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金；

4、 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

5、采购文件约定或国家相关规定的乙方其他违约责任。

十一、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

1、 本合同适用中华人民共和国法律。

2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

4、送达

（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

致甲方：

单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园学海路28号

电话：

收件人：

邮箱：

致乙方：

单位：

地址：

电话：

收件人：

邮箱：

（2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

（3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十三、项目负责人

1、甲方项目负责人：           ，联系电话：              。

2、乙方项目负责人：           ，联系电话：              。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）：

（1）采购文件（含设计图纸或草图）

（2）投标文件（已标价工程量清单）；

（3）本合同；

（4）国家相关标准和要求；

（5）补充协议等其他合同文件；

在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、安全责任：乙方承诺注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。（具体详见合同附件二《安全责任书》）

在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：  (公章)                             乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

签订日期：      年  月  日

附件一       《工程量清单报价表》

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 分项综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧课桌椅搬运到仓库 | 间 | 35 |  |  | 搬运到指定地点，含47张讲台 |
| 2 | 2号楼1-3层浅蓝色桌面课桌椅搬至四五层教室 | 间 | 13 |  |  | 满足采购人要求 |
| 3 | 3号教学楼1-3层原有的深蓝色桌面课桌椅 | 间 | 16 |  |  | 搬运到指定地点 |
| 4 | 浅蓝色、深蓝色课桌椅调配 | 项 | 1 |  |  | 2号教学楼为浅蓝色；3号教学楼为深蓝色 |
| 5 | 清空北校区4、8号仓库 | 间 | 2 |  |  | 搬运到指定地点 |
| 6 | 工完场清 | 项 | 1 |  |  | 满足采购人要求 |
| 合计 | 大写： 元（小写: 元） |  |  |  |  |  |

附件二                   安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校            （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

乙方本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

乙方应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

乙方应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

乙方应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。乙方应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，乙方应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。乙方应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

乙方应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

乙方应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电 ⑵验电 ⑶挂地线 ⑷设临时遮拦、悬挂标示牌 ；"八制": ⑴工作票制度 ⑵操作票制度 ⑶查话及交底制度 ⑷工作许可制度 ⑸工作监护制度 ⑹工作间断及工作转移制度 ⑺工作终结及送电制度 ⑻调度管理制度 ）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

乙方应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

乙方应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

乙方应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工   前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、乙方应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、乙方应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、乙方应督促施工方施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

1、乙方必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。乙方须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

2、乙方必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金。乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次2000元的罚金。

3、乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的当期工程款中扣除。

4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。甲方和监理单位有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

5、乙方应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校      乙方：

甲方委托代表签字：                  乙方委托代表签字：

2022年  月   日

第五章 投标文件格式

目   录

一、封面

二、投标人资质证书复印件

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标函

六、《工程量清单报价表》

一、封面

（采购项目名称）

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：           年        月       日

二、投标人资质证书复印件

（两种）

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：                 性      别：

年    龄：                 职      务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

四、授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （采购项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

2022年      月      日

五、投标函

投标函

：

1．我方已仔细研究并完全接受               （采购项目名称）项目采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     （¥        元）的投标总报价（具体详见附件《工程量清单报价表》），在约定工期       内按采购文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．我方保证本项目（含所有设备、材料和施工等）质量等级达到         ，符合采购文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和采购人的验收。

3．我方承诺本项目免费质量保修期为    年。

4．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在中标后      日内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                 （按采购文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

《工程量清单报价表》

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 分项综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧课桌椅搬运到仓库 | 间 | 35 |  |  | 搬运到指定地点，含47张讲台 |
| 2 | 2号楼1-3层浅蓝色桌面课桌椅搬至四五层教室 | 间 | 13 |  |  | 满足采购人要求 |
| 3 | 3号教学楼1-3层原有的深蓝色桌面课桌椅 | 间 | 16 |  |  | 搬运到指定地点 |
| 4 | 浅蓝色、深蓝色课桌椅调配 | 项 | 1 |  |  | 2号教学楼为浅蓝色；3号教学楼为深蓝色 |
| 5 | 清空北校区4、8号仓库 | 间 | 2 |  |  | 搬运到指定地点 |
| 6 | 工完场清 | 项 | 1 |  |  | 满足采购人要求 |
| 合计 | 大写： 元（小写: 元） |  |  |  |  |  |